附件1:

- 单项工程验收表

- 项目名称：××××年度××县××镇高标准农田建设项目

- 单项工程名称及编号：

| - 事 项 | - 初步设计内容 - （含项目调整后内容） | - 现场勘测情况 - （一致或差别情况） |
| --- | --- | --- |
| - 工程量（工程长、宽、深等规格和数量） |  |  |
| - 材料及界面尺寸 |  |  |
| - ... |  |  |
| - 施工单位 |  |  |
| - 监理单位 |  |  |
| - 开、完工日期 |  |  |
| - 质量认定意见（有资质单位出具的检测报告为依据） |  |  |
| - 存在问题 - 及处理意见 |  |  |
| - 验收结论 |  |  |
| - 验 收 组 |  |  |
| - 姓 名 | - 单位职务（职称） | - 签 名 |

- 备注：此表按单项工程逐项填写，一项一表。

附件2:

广东省农田建设竣工项目验收评分表

| 内容 | 分值 | 考核指标 |  | 分值 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度执行 | 18 | 执行项目“四制” |  | 4 | 项目执行法人、招投标、监理、公示等制度。每缺一项扣1分。 |  |
|  |  | 监督检查管理等 |  | 5 | 组织工作检查指导得2分，开展通报督办得1分，制定管护制度得2分。工作不落实不得分。 |  |
|  |  | 项目调整 |  | 3 | 项目无调整得3分，每调整15%扣1分（不含节余资金或社会资金投入补建内容）。擅自调整扣3分。 |  |
|  |  | 上图入库 |  | 4 | 按时间节点和项目信息完成上图入库的得4分，信息不完整、报备不及时发现一处扣1分。 |  |
|  |  | 项目库储备 |  | 2 | 属于项目库的得2分，否则不得分。 |  |
| 实施进度 | 15 | 开工时间及施工进度 |  | 5 | 当年项目当年开工得3分；年底前施工进度达到80%得2分，施工进度达到40-79%得1分，39%以下不得分。未开工得0分（以调度数据为依据）。 |  |
|  |  | 完工时间 |  | 6 | 次年3月施工进度完成100%得6分，每推后15天完工扣1分。 |  |
|  |  | 组织验收 |  | 4 | 完工2个月内完成县级初验得2分，县级初验后2个月内申请市级验收得2分。每超15天扣1分。 |  |
| 建设质量 | 50 | 工程质量 |  | 36 | 工程（土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持、农田输配电等6项）建设质量全部达到初步设计文件设计要求的得36分。每发现一项工程建设质量达不到初步文件设计要求的扣6分。 |  |
|  |  | 耕地质量 |  | 10 | - 采取改良土壤、培肥地力、保水保肥、控污修复等单一措施或综合措施提升耕地质量，覆盖面积达90%及以上的得10分；覆盖面积不足90%的，每少5%，扣2分。 |  |
|  |  | 问题整改 |  | 4 | 无需整改问题或按规定期限完成整改的得4分，每超过15天完成的扣1分。 |  |
| 资金管理 | 10 | 投入标准 |  | 4 | 按照不低于规定建设标准投入的得4分，低于投入标准每5%扣1分。 |  |
|  |  | 费用提取 |  | 4 | 各种费用提取与实施计划相符，一项不符的扣1分。 |  |
|  |  | 支付进度 |  | 2 | 年底支付达到80%（含）得2分，40-79%得1分，39%以下不得分（以财政部门实际支付日期为准）。 |  |
| 资料整理 | 5 | 资料收集 |  | 3 | 资料齐全、完整、规范得3分，发现缺项或不规范的一处扣1分。 |  |
|  |  | 档案管理 |  | 2 | 落实存放场所，明确管理制度和责任人，立卷存放符合档案管理要求。发现一处不落实扣1分。 |  |
| 其他事项 | 2 | 社会评价 |  | 2 | 项目区群众对项目建设满意度90%以上得2分，80%-89%扣1分。低于80%扣2分。 |  |
| 小计得分 |  |  |  |  |  |  |
| 鼓励事项 | 6 |  | 新增耕地 | 2 | 有新增耕地面积的,得2分，否则不得分。 |  |
|  |  |  | 增加投入 | 2 | - 创新投融资模式，积极鼓励和引导受益农民或新型农业经营主体等投入的，或总投入高出最低投入标准20%以上的得2分，否则不得分。 |  |
|  |  |  | 机制创新 | 2 | 开展建设机制创新，获得省委省政府或农业农村部认可的，得1分。主动开展农业农村部或农业农村厅布置的试点工作，或自行探索机制创新且成效突出的，得1分。 |  |
|  | 小计得分 |  |  |  |  |  |
| 总 得 分： |  |  |  |  |  |  |

总分106分，前6项为必验必评项目满分100分，鼓励事项得分可计入总分。

备注：采取EPC模式（即施工设计总承包）项目、先建后补项目等，

所涉及的项目调整和资金支付等按该项目管理要求执行。

附件3:

××××年度竣工验收项目汇总表

填报单位：

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 资金投入 | 开工时间 | 竣工时间 | 初验时间 | 验收时间 | 验收结论 | 批复时间 | 批复文号 | 管护主体及移交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |